| Assunto: Sistema de Testes Modular para Drives – Apresentação de Escopo e Alinhamento de Cotação (WEG x Bosch) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborador: Aluizio Augusto Kleine Kirschner |  |  |
| Local: Microsoft Teams | Horário: 17:05 – 17:56 | Data: 17/06/2026 |

| PARTICIPANTES | SEÇÃO | REPRESENTADO POR | PRESENÇA / AUSÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluizio Augusto Kleine Kirschner | Eng. Industrial – WEG |  | P |
| Alissonn Felippe Bebber | Eng. Industrial – WEG |  | P |
| Raphael Franklim Oliveira Ferreira | Eng. Industrial – WEG |  | P |
| Carlos Roberto de Andrade | Eng. Industrial – WEG |  | P |
| Laranjeira Marcelo | Vendas – Bosch (CaP/MFI21) |  | P |
| Souza Victor | Engenharia – Bosch (CaP/MFI31) |  | P |
| Legenda: P = Presença PA = Presença com atraso A = Ausência AJ = Ausência justificada |  |  |  |

ASSUNTOS TRATADOS:

- Apresentação institucional da Bosch – divisão Manufacturing Innovation (MFI):

  - Divisão de construção de máquinas especiais com mais de 60 anos de atuação, criada para atender às plantas do Grupo Bosch na América Latina e, desde 2013/2014, também ao mercado externo.

  - WEG Motores – Unidade Linhares foi o primeiro cliente externo (2014); atualmente há fornecimentos para motores comerciais e industriais, controls, drives, capacitores e para a divisão de tomadas e interruptores, além de uma linha em finalização para a WEG em Manaus.

  - Portfólio estruturado em quatro frentes: consultoria de engenharia industrial (ganho de produtividade), construção de máquinas especiais (linhas, células, retrofitting e automações), conectividade (Indústria 4.0, sistemas preditivos e condition monitoring) e serviço/assistência técnica com atendimento 24x7 via call center Bosch.

  - Experiência em máquinas de teste funcional para eletrônica embarcada (ECU), ferramentas elétricas, bombas de combustível, motores de partida e alternadores, incluindo aplicação de carga dinâmica.

  - Negociação em andamento com a WEG Energia para linhas e postos de montagem de baterias e células de combustível.

- Conceito do sistema de testes modular apresentado pela WEG:

  - Objetivo: novo conceito de sistema de testes modular, escalável, de aplicação global e capaz de testar diversos SKUs no mesmo sistema.

  - Situação atual: existem sistemas de teste manuais e automáticos, porém sem conexões elétricas automatizadas e sem movimentação por esteira; apenas a sequência de teste é automática.

  - Fluxo previsto: ao final da montagem, o drive é posicionado sobre um fixture (bandeja de teste) em estação de carregamento manual ou integrada à linha, com conexão automática de cabos, barramentos ou agulhas ao produto.

  - Cinco famílias de produto no escopo inicial, correspondendo a cinco tipos de fixture customizados; a interface entre fixture e sistema de teste é padronizada, de modo que um novo produto exija apenas um novo fixture.

  - Três módulos de teste: tensão aplicada (Hipot), teste funcional e teste de carga, sendo o módulo de carga o único com cabine aquecida.

  - Cada módulo possui esteira própria e adota o conceito de "esteira livre": o conjunto fixture + produto é deslocado para o fundo do módulo durante o teste, liberando o fluxo dos demais produtos.

  - A sequência de testes é obrigatória (Hipot, funcional e carga), com controle por identificação do produto (RFID) e sistema supervisório para evitar salto de etapas.

  - Tempos de teste: tensão aplicada de 3 segundos a 1 minuto; funcional de 1 a 7 minutos; carga de 6 a 20 minutos, conforme o produto. Um módulo de Hipot e um de teste funcional abastecem de 3 a 5 módulos de carga em paralelo.

  - Benefícios esperados: eliminação do reprojeto do sistema de testes a cada implantação de produto e remoção do gargalo de capacidade, bastando acrescentar módulos ao aumentar a demanda.

  - Escalabilidade global: réplicas previstas para as plantas da China, do México e da Itália, motivo pelo qual a solução deve ser compacta e dispensar integração de esteiras por terceiros.

- Linha de montagem e embalagem automatizadas:

  - A WEG pretende entregar um conjunto integrado de montagem, teste e embalagem, automatizando o máximo possível do processo.

  - Volume previsto de aproximadamente 900 drives por dia na velocidade de cruzeiro, no quinto ano de implantação do produto.

  - O produto está sendo desenvolvido para montagem automatizada: praticamente todos os cabos foram eliminados (resta um, que exigirá pré-montagem), com conectores revestidos para maior resistência mecânica e peças com guias que facilitam o encaixe.

  - A Bosch confirmou know-how em manipulação de cartões eletrônicos, citando linha própria de 23 postos para módulos eletrônicos automotivos, com paletes, RFID, supervisório padronizado, forno, aplicação de pasta térmica e testes intermediários.

  - Consenso de que cabos são críticos para automação e devem ser evitados sempre que possível.

- Estratégia de cotação e escopo de fornecimento:

  - Serão solicitados três orçamentos: sistema de testes; linha de montagem automatizada com embalagem; e pacote completo, buscando melhor condição comercial no agregado.

  - A WEG está cotando a solução com fornecedores do Brasil e do exterior e, nesta fase, mantém escopo comparável entre eles, sem aprofundar detalhes de projeto.

  - O fornecedor deve entregar a solução completa, incluindo o sistema supervisório das máquinas de teste, sem fornecimento de itens pela WEG nesta etapa da cotação.

  - Há preferência – não obrigatória – por componentes do portfólio WEG; alternativas técnicas são aceitas quando trouxerem melhor desempenho ou custo.

  - A Bosch informou possuir contrato exclusivo com a WEG Automação e volume superior a 1 milhão de produtos WEG comprados por ano, o que assegura preços competitivos e familiaridade com os componentes.

  - A WEG não se limitará a um único fornecedor para montagem, teste e embalagem: será avaliada a melhor combinação de propostas.

- Informações solicitadas pela Bosch para a estimativa de custo:

  - Especificações e prescrições de teste, com pelo menos um exemplo de cada tipo (Hipot, funcional e carga), incluindo tensão de ensaio AC/DC, corrente de fuga máxima admissível e critérios de validação de bateria, comunicação RS-485 e parada segura.

  - Tabela com dimensões e pesos de todas as famílias de produto – a documentação enviada contempla apenas o maior produto.

  - Desenhos dos bornes de potência e de controle, necessários para a automação dos fixtures.

  - Definição sobre o fornecimento da carga utilizada no teste de carga, esclarecida na reunião como responsabilidade do fornecedor.

  - Informações que permitam estimar usinagem e comunização do palete/porta-peça entre produtos diferentes e o conceito de setup rápido.

  - Escopo da linha de montagem, com sequenciamento de peças, volumes, demandas e tempo de ciclo.

- Prazos e importância do projeto:

  - Comissionamento na planta do fornecedor e startup na fábrica da WEG previstos para o final de 2027.

  - Cotações esperadas o quanto antes; a seleção dos fornecedores deve ocorrer nos meses seguintes, com discussões em julho e agosto de 2026 e definição, projeto iniciado e CAPEX aprovado até o final de 2026.

  - O produto é tratado como possível carro-chefe da linha, com forte probabilidade de replicação nas plantas da China e do México, o que reforça o requisito de replicabilidade da solução.

  - A Bosch reiterou o convite para visita técnica da equipe WEG à planta de Campinas.

Decisões Tomadas:

- Estruturar a cotação em três orçamentos independentes: sistema de testes; linha de montagem automatizada com embalagem; e pacote completo.

- Manter esta fase em nível de estimativa de custo, sem detalhamento aprofundado de projeto, preservando escopo comparável entre todos os fornecedores consultados.

- Atribuir ao fornecedor a entrega da solução completa, incluindo o sistema supervisório das máquinas de teste, sem fornecimento de componentes pela WEG nesta etapa.

- Adotar como diretrizes de projeto a interface padronizada entre fixture e módulo de teste e o conceito de esteira livre em todos os módulos, inclusive no de tensão aplicada.

- Não vincular a contratação a um único fornecedor para montagem, teste e embalagem; avaliar a melhor combinação de propostas.

- Centralizar por e-mail as solicitações de informação da Bosch, aos cuidados de Marcelo Laranjeira e Victor Souza, para que a WEG prepare e envie a documentação de uma só vez.

Ações Planejadas e Responsáveis:

- Enviar o escopo da linha de montagem, com o sequenciamento de peças, volumes, demandas e tempo de ciclo.

Responsável: Alissonn Felippe Bebber

- Encaminhar as especificações e prescrições de teste (Hipot, funcional e carga) e os desenhos dos bornes de potência e de controle.

Responsável: Aluizio Augusto Kleine Kirschner

- Disponibilizar a tabela de dimensões e pesos de todas as famílias de produto e os cinco tipos de fixture e de conexão, se relevantes para o orçamento.

Responsável: Aluizio Augusto Kleine Kirschner

- Consolidar e enviar por e-mail a relação completa de informações necessárias à cotação (elétrica e mecânica).

Responsável: Souza Victor (Bosch)

- Abrir a solicitação de cotação interna na Bosch e mobilizar as equipes de engenharia elétrica e mecânica.

Responsável: Laranjeira Marcelo (Bosch)

- Compartilhar a apresentação institucional completa da divisão Bosch MFI.

Responsável: Laranjeira Marcelo (Bosch)

- Programar visita técnica da equipe WEG à planta Bosch de Campinas.

Responsável: Laranjeira Marcelo (Bosch) / Equipe de Eng. Industrial WEG

Encerramento:
A reunião foi encerrada com agradecimentos a todos os participantes, ficando acordado o envio da documentação técnica pela WEG e o retorno da Bosch com as estimativas de custo.

Referência: transcrição da reunião "WEG - Modular All Drives - Bosch", de 17/06/2026, com duração de 50m58s.